# NEXUS X1 跨平台竞技手柄产品需求文档

跨平台竞技手柄产品需求文档

产品通过平台身份、配置同步与可验证输入链路，解决玩家在 PC、主机与移动端之间切换时的手感断裂。第一版明确区分无线与有线兼容边界，并将研究假设、量产验证和上市风险写进同一份决策文档。

# 文档信息

# 1. 结论摘要

NEXUS X1 以“跨设备保留同一套手感”为核心价值。第一版不做全平台无条件的无线兼容，而是明确交付 PC、SteamOS、Switch、iOS、Android 的无线能力，以及 Xbox 有线兼容能力。

产品差异化由三层组成：

平台身份层：自动识别目标平台，恢复上次连接通道、布局和手感。

配置身份层：按键、曲线、扳机、振动和体感配置随账号同步。

可验证链路层：用输入测试、回报率、丢包和电池状态证明低延迟，而不是只宣传芯片参数。

产品的商业目标是进入 129-189 美元高端价格带，同时避免与 Xbox Elite Series 2、DualSense Edge 在单一生态内正面竞争。首发核心人群是每周在两个以上平台之间切换的融合玩家。

# 2. 背景与机会

## 2.1 用户问题

多设备玩家现在需要管理多套连接、多套配置和多套按键记忆。官方旗舰手柄在单一生态中体验完整，但跨生态后，玩家仍需要重新配对、重新映射和理解平台布局。挑战者品牌在 TMR 摇杆、1000Hz、霍尔扳机和软件调参上参数领先，但配置身份和连接状态仍分散在多个工具中。

## 2.2 机会

如果系统能够把目标平台和玩家配置抽象为稳定身份，平台切换就不再是一次重新学习，而是一次状态恢复。该能力可以同时服务三类用户：

跨端融合玩家：减少切换时间与误操作。

竞技玩家：保留曲线、背键和宏，并在赛前验证链路。

移动与云游戏玩家：降低首次连接和日常恢复的认知负担。

## 2.3 不解决什么

第一版不解决 PS5 原生无线兼容、不提供可自由刷写固件的开放平台、不开放用户自行拆解整机，也不把云游戏内容运营纳入产品范围。

# 3. 目标与成功指标

## 3.1 用户目标

玩家可以在 20 秒内完成首次连接与一次按键确认。

玩家切换平台的中位耗时不超过 5 秒。

玩家在多设备上恢复同一游戏的配置时，不需要逐项重新设置。

玩家能理解输入测试结果，并据此选择竞技模式或续航模式。

## 3.2 业务目标

首发前完成 240 份有效问卷、12 场访谈和 100 名种子用户测试。

首发 90 天目标销量达到项目批准量的 60%。

退货率低于 5%，12 个月摇杆漂移售后报告率低于 0.8%。

伴侣 App 首月活跃率 >= 55%，配置同步用户 4 周留存相对提升 >= 15%。

## 3.3 非目标

不以开放脚本运行环境换取极客用户的短期传播。

不用灯光、屏幕和复杂动画稀释竞技链路的稳定性。

不在第一版追求所有平台的无线与高级反馈。

# 4. 用户画像与核心任务

## 4.1 跨端融合玩家

情境：工作日晚上在 PC 玩射击，周末在客厅主机继续动作游戏，临时使用掌机或平板云游戏。

任务：当我换到另一台设备时，我希望手柄自动恢复我的按键和手感，不需要重新配对和记忆布局。

成功信号：切换后 5 秒内可操作，背键和扳机模式与上次一致。

## 4.2 竞技型玩家

情境：为不同游戏保存曲线、死区、扳机模式和宏，比赛前需要确认输入链路稳定。

任务：当我进入比赛前，我希望知道当前是何种连接、是否存在丢包，以及配置是否生效。

成功信号：输入测试给出明确结论，异常时提供可执行修复动作。

## 4.3 移动与云游戏玩家

情境：使用手机、平板或电视盒玩云游戏，设备频繁休眠和恢复。

任务：当我拿出设备时，我希望手柄快速重连并继续上一次的配置。

成功信号：休眠恢复不需要重新搜索设备，失败时自动回退到有效通道。

# 5. 用户旅程

## 5.1 首次连接

用户连接充电底座或打开手柄蓝牙。

长按 NEXUS 键 3 秒。

App 扫描设备，识别平台和固件版本。

用户确认目标平台。

App 推荐一类预设，用户完成按键与振动确认。

设备保存平台身份和个人配置。

异常：

发现多个平台可用时，默认选择最近连接平台并允许切换。

固件版本过低时，先完成连接，在后台提示升级，不阻塞基础使用。

蓝牙权限被拒绝时，提供有线或 2.4G 路径，不重复弹出系统权限。

## 5.2 日常平台切换

用户按底部平台键。

手柄灯带显示目标平台颜色。

固件切换协议与配置。

App 显示连接与配置恢复结果。

用户直接进入游戏。

异常：

目标平台 3 秒不可达，回退到上一个有效通道，并记录诊断事件。

配置版本冲突时，以设备本地配置为当前会话，云端版本在后台等待用户选择。

电池低于 10% 时，暂停配置下载，优先保证输入与连接。

## 5.3 手感调校

用户在设备中心选择平台与游戏模板。

进入实验室调整摇杆、扳机、按键、振动与体感。

实时预览手柄响应动画。

保存为个人配置并同步。

可选择覆盖设备内 5 个快捷配置之一。

异常：

曲线产生无效区间时阻止保存并指出冲突。

宏超过固件长度限制时提示拆分或改为组合键。

同步失败时本地保存成功，状态标记为“待同步”。

# 6. 功能范围与优先级

## 6.1 P0：首发必须

## 6.2 P1：验证后发布

## 6.3 P2：不做

手柄屏幕。

用户自行更换电池或拆解主板。

开放 Lua、Python 等任意脚本环境。

PS5 自适应扳机模拟。

第一版订阅制高级配置。

# 7. 平台与连接

# 8. 硬件需求

# 9. 软件信息架构

## 9.1 设备中心

当前平台、连接状态、电量、延迟评级。

切换平台、重新连接、固件更新。

输入测试与故障诊断入口。

## 9.2 配置中心

推荐预设：射击、动作、竞速、格斗、云游戏、日常。

我的配置：平台、游戏、最近使用、同步状态。

导入导出：文件、二维码、社区模板。

## 9.3 实验室

摇杆曲线与死区。

扳机模式与响应区间。

按键映射、组合键、宏。

振动、体感、灯光和竞技模式。

## 9.4 支持

去敏诊断日志、保修、维修点、配件、连接指南。

# 10. 关键交互规则

## 10.1 平台切换

切换按钮在所有核心页面可访问，不允许藏在二级菜单。

当前平台始终显示在顶部。

切换过程中禁止重复提交。

成功后显示恢复结果，失败后 1 秒内回退并给出原因。

## 10.2 配置冲突

本地配置优先级高于云端配置。

冲突不自动覆盖，只呈现“保留本地”“使用云端”“另存为新配置”。

宏和按键映射必须显示影响范围。

## 10.3 输入测试

测试持续 10 秒，过程允许取消。

结果分为“竞技”“稳定”“需优化”三档，不只展示原始数字。

丢包或抖动异常时，给出有线、2.4G、关闭灯光等可执行建议。

# 11. 数据与隐私

采集：

设备型号、固件、平台、连接通道。

输入测试摘要、错误码、连接时长。

配置类型、功能入口与匿名操作事件。

不采集：

游戏画面、音频、聊天内容。

原始按键序列，除非用户主动导出诊断且看到去敏预览。

联系人、精确位置、广告标识符。

数据保留：

诊断日志默认 30 天。

用户账号配置在账号删除后 30 天内清除。

社区宏保留作者、版本、平台兼容与举报记录。

# 12. 埋点与实验

实验：

A/B 比较“产品名 + 平台名”与“目标设备图”哪种切换表达更快。

比较默认进入推荐预设与直接进入高级配置对首次完成率的影响。

比较输入测试三档结论与原始数值的信任度。

# 13. 异常与降级

# 14. 验收标准

## 14.1 产品验收

5 个无线平台完成连接、切换、配置恢复和异常回退闭环。

Core 与 Pro 均能通过 100 万次按键、100 万次扳机和 200 万次摇杆转动测试。

20 名目标用户中至少 14 名可独立完成首次连接与平台切换。

100 名种子用户连续使用 4 周，无 P0 数据丢失和不可恢复的固件故障。

## 14.2 质量门禁

2.4G 70% 电量、典型干扰环境下连续 4 小时无断连。

1000 次连接切换失败率低于 0.5%。

输入测试与实验室仪器在测试口径下的结果稳定一致。

App 冷启动到设备状态可见低于 2 秒。

配置保存到设备生效的成功率 >= 99.5%。

# 15. 发布计划

# 16. 风险与依赖

# 17. 上线后观察

前 30 天按天观察，31-90 天按周观察：

首次连接完成率与失败原因。

平台切换成功率、回退率、平均耗时。

配置同步失败与冲突处理选择。

输入测试触发率和优化建议点击率。

售后连接、摇杆、扳机、电池与固件问题占比。

App 崩溃、蓝牙断连和平台识别错误。

如果平台切换失败率超过 1%，暂停扩展新平台，优先修复连接适配层。如果配置同步对 4 周留存没有显著提升，将其降为免费增值功能，不继续投入社区市场。